|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Wie | Wat |
| 5 Januari 2016 | Björn, Tim | Projectonderwerp kiezen en vragenlijst aangemaakt |
| 6 Januari 2016 | Björn, Tim | Gesprek met opdrachtgever |
| 6 Januari 2016 | Tim | Vragenlijst invullen en aantekeningen maken |
| 6 Januari 2016 | Björn | Inleiding verslag maken |
| 6 Januari 2016 | Tim | Voorblad en beschrijving verslag maken |
| 7 Januari 2016 | Björn, Tim | Voorblad, inhoudsopgave en inleiding maken voor PvA |
| 12 Januari 2016 | Björn | Begin maken aan *Projectactiviteiten* van PvA |
| 12 Januari 2016 | Tim | Begin maken aan *Projectopdracht* van PvA |
| 13 Januari 2016 | Björn | *Projectactiviteiten* van PvA afmaken.  *Producten*, *Projectorganisatie* en Planningsschema maken |
| 13 Januari 2016 | Tim | *Projectopdracht* van PvA afmaken.  *Projectgrenzen, kwaliteit, Risico’s* en *Planning* maken |
| 14 Januari 2016 | Björn | *Omschrijving van het project* maken voor FO |
| 14 Januari 2016 | Tim | *Algemeen* maken voor FO |
| 19 Januari 2016 | Björn | *Relatie met andere systemen* en *lay-out* van *Opbouw van het systeem* maken |
| 19 Januari 2016 | Tim | *Sitemap* en *Beschrijving Sitemap* van *Opbouw van het systeem* maken |
| 20 Januari 2016 | Björn | Fase 4 maken |
| 20 Januari 2016 | Tim | Fase 4 maken |
| 21 Januari 2016 | Björn | Framework programmeren |
| 21 Januari 2016 | Tim | Inrichten database |
| 26 Januari 2016 | Björn | Menu programmeren |
| 26 Januari 2016 | Tim | Inlogsysteem programmeren |
| 27 Januari 2016 | Björn | Pagina voor leden maken |
| 27 Januari 2016 | Tim | Nieuwe gebruiker aanmaken voor admin |
| 28 Januari 2016 | Björn | Pagina voor leden maken |
| 28 Januari 2016 | Tim | Pagina penningmeester maken |
| 2 Februari 2016 | Björn | Groepsleider pagina maken |
| 2 Februari 2016 | Tim | Evenementen toevoegen pagina maken |
| 3 Februari 2016 | Björn | Evenementen weergeven pagina maken |
| 3 Februari 2016 | Tim | Contact pagina maken |
| 4 Februari 2016 | Björn | Evaluatie |
| 4 Februari 2016 | Tim | Evaluatie |