Plan van Aanpak

Leden administratie

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 januari 2016

Auteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Westland

Björn Boekhoorn

Projectleider: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Westland

Opdrachtgever: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piet Zwerts

Versie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc440361906)

[Projectopdracht 2](#_Toc440361907)

[Doel 2](#_Toc440361908)

[Resultaat 2](#_Toc440361909)

[Huidige situatie 2](#_Toc440361910)

[Gewenste situatie 2](#_Toc440361911)

[Projectactiviteiten 2](#_Toc440361912)

[Standaard 2](#_Toc440361913)

[Meerwerk 2](#_Toc440361914)

# Inleiding

Voor Piet Zwerts moeten wij een ledenadministratie maken voor een voetbalvereniging, maar die ook bij andere instanties gebruikt kunnen worden. In de database komen de NAW gegevens, de leeftijd en de betaalstatus van de leden te staan. Ook komen er evenementen, bijvoorbeeld wedstrijden, in de database te staan. De administrator moet de enige zijn die de groepen kunnen aanpassen/verwijderen die je op de website kunt zien. De evenementen komen natuurlijk ook op de website te staan.

In dit document wordt het project omschreven.

# Projectopdracht

## Doel

## Resultaat

## Huidige situatie

## Gewenste situatie

# Projectactiviteiten

## Standaard

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taak | omschrijving | database/website/eis |
| NAW gegevens + leeftijd leden | Naam, Adres, Woonplaats en leeftijd van iedereen die te maken heeft met de organisatie | Database |
| Userlevel | Userlevel is een niveau dat elk account krijgt en doormiddel van dat userlevel krijg je de voor jou bestemde pagina’s zien | Database |
| Pagina(‘s) voor leden (laagste userlevel) |  | Website |
| Pagina(’s) voor groepsleiders |  | Website |
| Pagina(‘s) voor penningmeester |  | Website |
| Pagina(‘s) voor administrators |  | Website |
| Algemene contact pagina |  | Website |
| Kleuren RGB gebruiken | Rood, Groen, Blauw gebruiken (zwart mag voor tekst) | Eis |
| RGB kleuren kunnen makkelijk veranderd worden | Pagina voor administrator waar je de kleuren makkelijk kan aanpassen | Eis |
|  |  |  |

## Meerwerk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Database | Website | Database/website/eis |
| Events (bijvoorbeeld wedstrijden) |  | Website |
| Evenementen pagina |  | Website |
| Achterliggend beheersysteem om de volledige lay-out te kunnen veranderen (bijvoorbeeld logo) |  | Website |

# Producten

## Algemeen

**Ledenadministratiesysteem**

In het ledenadministratiesysteem staan de gegevens van iedereen die met de organisatie te maken heeft. De gegevens die voor jou bestemd is kun je zien op de website doormiddel van de userlevel

**Evenementen management systeem**

Hierin staat de evenementen van de organisatie. Deze evenementen worden ook weergeven op de website

## Documentatie

* Plan van aanpak
* Planning

# Projectorganisatie

## Contactpersonen

* Piet Zwerts - Opdrachtgever
* Björn Boekhoorn - Junior Applicatieontwikkelaar
* Tim Westland - Junior Applicatieontwikkelaar/Projectleider
* Edwardo Iorn - Klant

## Communicatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persoon/Personen | Communiceren met | Wanneer |
| Tim Westland, Björn Boekhoorn | Edwardo Iorn | Op afspraak |
| Tim Westland, Björn Boekhoorn | Piet Zwerts | Op afspraak |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Wie | Wat |
| 5 Januari 2016 | Björn, Tim | Projectonderwerp kiezen en vragenlijst aangemaakt |
| 6 Januari 2016 | Björn, Tim | Gesprek met opdrachtgever |
| 6 Januari 2016 | Tim | Vragenlijst invullen en aantekeningen maken |
| 6 Januari 2016 | Björn | Inleiding verslag maken |
| 6 Januari 2016 | Tim | Voorblad en beschrijving verslag maken |
| 7 Januari 2016 | Björn, Tim | Voorblad, inhoudsopgave en inleiding maken voor PvA |
| 12 Januari 2016 | Björn | Begin maken aan *Projectactiviteiten* van PvA |
| 12 Januari 2016 | Tim | Begin maken aan *Projectopdracht* van PvA |
| 13 Januari 2016 | Björn | *Projectactiviteiten* van PvA afmaken.  *Producten*, *Projectorganisatie* en Planningsschema maken |
| 13 Januari 2016 | Tim | *Projectopdracht* van PvA afmaken.  *Projectgrenzen, kwaliteit, Risico’s* en *Planning* maken |
| 14 Januari 2016 | Björn | *Omschrijving van het project* maken voor FO |
| 14 Januari 2016 | Tim | *Algemeen* maken voor FO |
| 19 Januari 2016 | Björn | *Relatie met andere systemen* en *lay-out* van *Opbouw van het systeem* maken |
| 19 Januari 2016 | Tim | *Sitemap* en *Beschrijving Sitemap* van *Opbouw van het systeem* maken |
| 20 Januari 2016 | Björn | Framework programmeren |
| 20 Januari 2016 | Tim | Inrichten database |
| 21 Januari 2016 | Björn | Menu programmeren |
| 21 Januari 2016 | Tim | Inlogsysteem programmeren |
| 26 Januari 2016 | Björn | Pagina voor leden maken |
| 26 Januari 2016 | Tim | Nieuwe gebruiker aanmaken voor admin |
| 27 Januari 2016 | Björn | Pagina voor leden maken |
| 27 Januari 2016 | Tim | Pagina penningmeester maken |
| 28 Januari 2016 | Björn | Groepsleider pagina maken |
| 28 Januari 2016 | Tim | Evenementen toevoegen pagina maken |
| 2 Februari 2016 | Björn | Evenementen weergeven pagina maken |
| 2 Februari 2016 | Tim | Contact pagina maken |
| 3 Februari 2016 | Björn | Evaluatie |
| 3 Februari 2016 | Tim | Evaluatie |
| 4 Februari 2016 | Björn | Evaluatie |
| 4 Februari 2016 | Tim | Evaluatie |